个人备忘录

工作进展、思考判断与行动计划

| 工作进展 3 | 待办 1 | 风险 1 | 明日重点 1 |
| --- | --- | --- | --- |

智能信息概览

记录主题：本周项目工作复盘

关联项目：数字化建设项目

记录时间：2026年7月11日

一、摘要结论

核心流程已打通，下一阶段聚焦真实业务样本验收。

二、记录要点

1. 完成实时录音、场景识别和模板导出联调。

2. 设备自动读取仍需补充Windows真实设备测试。

三、待办事项

| 事项 | 优先级 | 计划完成 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充四场景样本 | 高 | 7月14日 | 进行中 |
| 组织用户验收 | 高 | 7月16日 | 未开始 |

四、风险与提醒

正式域名备案完成前，应使用可信HTTPS入口录音。

五、个人复盘

先验证完整闭环，再继续扩展非核心功能。