会 议 纪 要

项目名称：示例建设项目                         编 号：ZT-DEMO-001

| 会议名称 | 项目质量安全与进度协调例会 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026年7月11日 09:30-10:30 |
| 会议地点 | 项目现场会议室 |
| 与会人员 | 建设、监理、设计、施工单位项目负责人 |
| 主持人 | 项目总监 |
| 会议内容： 一、施工单位 资源配置情况 1. 现场管理人员与主要班组已到位。 现场安全管理情况 1. 完成临边防护复查，临时用电问题限期整改。 施工进度管理情况 1. 本周完成主体结构施工计划的90%。 2. 下周推进机电预留预埋与材料报验。 二、监理单位 质量控制情况 1. 钢筋隐蔽验收前须完成自检并提交资料。 安全控制情况 1. 高处作业与动火作业必须落实旁站和审批。 三、设计单位 1. 本周确认预留洞口调整图纸。 四、建设单位 1. 各方按节点完成整改闭环并书面反馈。 |  |

各方会签：

| 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |